苏州市吴江区政府投资绿化预选承包商

诚信考核办法

第一章   总  则

第一条    为加强绿化预选承包商的管理，推进园林绿化企业诚信建设，进一步规范园林绿化企业行为，维护绿化市场秩序，创造公开、公平的竞争环境，建立优胜劣汰的市场管理机制，根据《中国人民共和国招投标法》、《江苏省工程建设管理条例》等法律法规，结合吴江实际，特制定本办法。

第二条    本办法适用于入选苏州市政府投资绿化工程预选承包商名录中在吴施工企业及吴江区政府投资绿化工程预选承包商补充名录的园林绿化企业。

第三条    区园林主管部门对本区行政区划内承建绿化工程的绿化预选承包商实行诚信考核制度，园林绿化企业诚信考核分为日常考核和年度考核两部分。区园林主管部门负责组织实施对绿化预选承包商的日常考核和年度考核。各建设业主单位负责绿化施工企业的不良行为录入，考评工作将邀请市纪检部门全程监督。

第二章    考核评价内容及方式

第四条   考核内容包括施工组织管理、工程质量管理、安全文明施工管理、工程进度管理及其它遵守法律法规情况等方面进行考核评分。

- 施工组织管理

- 项目部办公室、生产经营管理和质量安全管理等必备机构设置情况；

- 项目经理及其它管理班子人员到位情况，参加工程会议情况，施工机械设备到位情况以及其它需要考核的内容。

- 规章制度设立情况。建立健全各项规章制度的情况，生产、办公设施的配置，公司标牌、组织机构及制度张挂上墙情况等。

- 实行绿化施工备案制度。自施行之日起，全区所有政府绿化工程实行绿化施工备案制度。绿化预选承包商应在工程开工前三天到园林主管部门备案（需提供以下资料：施工企业资质证书原件及盖章复印件、施工企业营业执照原件及盖章复印件、绿化施工合同和中标通知书原件及复印件）后方可施工，逾期不备案而擅自施工者，一经发现，第一次停止该企业三个月投标资格，第二次清出吴江绿化市场。

- 出借资质情况。所有绿化工程必须由中标绿化公司的项目经理承建。凡有出借资质情况的，一经查实，吴江区外企业清出吴江绿化市场，区内企业取消当年预选承包商投标资格并不得入选下一年度绿化预选承包商名录

- 工程质量管理：

- 施工方能否按照建设单位提供的设计方案进行施工。

- 工程实施过程中能否按隐蔽工程规范、规定要求进行施工，是否留存影像及签证资料。

- 是否有未经业主同意擅自变更绿化苗木品种和规格情况。

- 整改落实情况。

- 是否有偷工减料或选用不合格材料情况。

- 能否按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续，计量、变更和预结算准确率情况。

- 安全文明施工管理

- 施工现场有无违反文明施工规定（如材料堆放杂乱、运输过程中抛洒滴漏、施工过程中不日产日清、损坏路面及人行道等）情况。

- 施工现场是否有明确标志的安全员，安全措施是否完善情况。

- 企业年内有无安全事故情况。

- 是否有货车载人情况。

- 工程进度管理及其它方面

- 能否及时准确报送项目进度周报及月报，能否主动控制项目的各阶段工期及是否超过施工合同工期情况。

- 能否及时提交资料及其它现场签证资料。

- 能否积极主动配合建设方、监理单位及其它相关部门的工作。

- 完成行业主管部门布置的工作任务情况。

- 是否严格按照建设单位的规范和要求，及时提交真实完整的施工资料。

第五条    考核分数分二部分，平时考核占20%，年终考核占80%，按此比例得出绿化预选承包商全年综合考核分数。根据全年考核分数，将绿化预选承包商分别评定为A、B、C三个信誉等级，评定结果与招投标评审挂钩，评定结果每年公布一次。被评为A类的企业不超过10%，在下一年度的招投标时给予加分，加分办法见吴建招[2008]3号《关于调整建设工程招投标办法的通知》。被评为C级的区内绿化企业暂停1年入选绿化预选承包商名录，区外企业清出吴江绿化市场。

第六条    对年内发生下列情形之一的绿化预选承包商，当年不得评定为A类。

- 工程质量一次性验收不合格的；

- 总分在80分以下者；

第七条    对发生下列情形之一的吴江区内绿化企业，取消当年预选承包商资格，并不得入选下一年度预选承包商名录，区外绿化企业清出吴江绿化市场。

- 因拖欠民工工资被有关政府主管部门通报的；

- 因园林绿化经营和施工中的不良行为被相关园林绿化主管行政主管部门通报的；

- 行贿、围标、串标、转包、违法分包、暴力抗法而受到有关政府部门处罚的；

- 发生重大工程质量、安全生产事故受到有关部门处罚的；

- 经查实存在出借资质行为的；

- 建设业主单位强烈反映该施工企业不良行为的；

- 有其它违反法律法规行为的。

第八条    园林绿化企业承接的养护工程和缺陷期养护工程考核分数累计3次未满85分的，不得入选下一年度预选承包商名录。

第九条    本年度内承接多个通过吴江有形建筑市场中标的绿化工程的企业，以多个绿化工程的考核平均分作为该企业的诚信考核分数，本年度内未承接通过吴江有形建筑市场中标的绿化工程的企业，吴江补充库内的则列为B类，苏州大库内的吴江企业列为B类，苏州大库内的其它企业不作考评。

第十条  本办法由苏州市吴江区园林绿化主管部门负责解释。

第十一条  本办法自1月1日起执行。

苏州市吴江区城市管理局

二〇一二年十二月二十八日