中共苏州市吴江区纪律检查委员会

吴纪发〔2014〕10号

关于印发《区纪委监察局“1058工程”

项目进度、质量、廉洁“三督察”专项行动

实施方案》的通知

吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）管委会，各镇人民政府，区有关单位：

现将《区纪委监察局“1058工程”项目进度、质量、廉洁“三督察”专项行动实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

中共苏州市吴江区纪律检查委员会

苏州市吴江区监察局

2014年3月18日

区纪委监察局“1058工程”项目进度、质量、廉洁“三督察”专项行动实施方案

根据区委、区政府要求，区纪委监察局决定实施“1058工程”项目进度、质量、廉洁“三督察”专项行动。

一、督察内容

1.进度督察。重点督察和掌握工程项目序时进度情况，对照目标任务分析存在推进不力的原因。

2.质量督察。重点督察工程项目的材料、施工质量情况。

3.廉洁督察。重点督察参与工程建设的各方主体的党员干部、国家公职人员在廉洁自律方面的情况。

二、督察形式

1.日常督察。及时了解工程建设动态，对在建工程进度、施工现场的管理、施工工艺执行合同情况、工程实体外观质量等开展平时常规性督察。

2.专项督察。深入掌握工程的特定环节、关键工序、重要部位施工状况，以及为调查信访举报采取的针对性、突击性督察。

3.综合督察。掌握工程整体状况，对工程管理行为、施工工艺和工程实体质量进行全面督察。

三、督察主体与方式：

1. 督察主体。“三督察”的主体分别是区纪委监察局、相关职能部门和项目牵头（责任）单位。

2. 督察方式。采取明查与暗访相结合、内部督察与社会监督相结合的方式。项目牵头（责任）单位负责督察各子项目具体实施情况；区发改委等相关职能部门按职责督察项目牵头（责任）单位和现场实施单位是否按序时进度、质量要求组织施工建设；区纪委监察局突出对参与“1058工程”建设的相关行政事业单位、国有企业工作人员依法履职、廉洁自律等情况开展督察。

四、工作安排

1.职责明确。“1058工程”子项目牵头（责任）单位厘清在项目建设过程中“进度、质量、廉洁”三方面的职责，分别制定已开工项目在“进度、质量、廉洁”方面的工作目标、实施方案。区发改委、住建局、交通局、城管局等部门根据本部门职能，分别制定对“1058工程”项目“进度、质量、廉洁”三方面的督察实施方案。

2.组织实施。在“1058工程”各子项目牵头（责任）单位组织自查的基础上，区发改委、住建局、交通运输局、城管局等部门按照工作方案，组织开展日常督察。区纪委监察局与区人大、区政协“1058工程”相关督查组密切配合，负责综合督察和专项督察。督察工作贯穿“1058工程”建设全过程。

五、结果运用和责任追究

1.目标考核制度。督察情况纳入机关效能建设和政府投资工程建设项目诚信体系考核范围，督察工作组将按照《2014年吴江区机关作风效能考评方案及细则》、《吴江区政府投资工程建设项目诚信保证金制度实施办法》细则逐项对照考核，考核情况提供相关部门。

2.定期通报制度。督察工作组将对各职能部门、项目牵头（责任）单位完成督察事项的情况进行监控，并采取适当方式适时进行通报。对“三督察”中发现的问题，要求各相关单位限期整改落实并回复。

3.问责追究制度。对未达序时进度要求或工程质量存在问题的项目进行跟踪监督，限期整改。对监管职能部门不认真履职或项目建设牵头部门、施工、监理等单位对督察中发现的问题整改不力、推诿扯皮、敷衍塞责，甚至弄虚作假造成不良影响的，对直接责任人和相关领导进行个别约谈、诫勉谈话、通报批评；涉及违纪违法的，给予党纪政纪处分和移交司法机关追究法律责任等处理。

六、保障措施

1.强化组织领导。区纪委监察局成立“1058工程”项目督察工作组，区纪委副书记、监察局局长周建新任组长、区监察局副局长徐亚军任副组长，工作组成员由区纪委监察局相关室工作人员组成，必要时从区发改委、住建局、交通运输局、城管局、质监局、财政局、审计局等部门抽调专业人员参与“三督察”工作，委托工程检测单位、新闻媒体等第三方机构配合暗访调查。

2.健全责任体系。各地、各部门要强化履职意识，对照督查内容，制定详细工作方案，进一步分解工作目标，细化工作措施和序时进度，认真开展日常督察。明确工作联络员，对接好上级督察，建立畅通、有效的工作网络和信息反馈渠道，确保人员到位、责任到位、工作到位。

3. 严明督察纪律。各地、各部门督察人员要按职责要求和规定的方法步骤，注重深入基层、深入现场全面掌握“1058工程”项目工作进展情况。要严格执行党风廉政工作的有关规定，廉洁自律，从严要求，全力以赴地做好督察的各项工作，保证“1058工程”顺利实施。

抄送：区委办公室、区人大办公室、区政府办公室、区政协办公室。

中共苏州市吴江区纪委办公室             2014年3月18日印发