苏州市吴江区人民政府办公室文件

吴政办〔2019〕40号

区政府办公室关于印发2019年苏州市吴江区

生活垃圾分类处置工作行动方案的通知

吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）管委会，各镇人民政府，区各委办局（公司），区各直属单位：

经区政府同意，现将《2019年苏州市吴江区生活垃圾分类处置工作行动方案》印发给你们，请结合实际贯彻执行，积极高效推进全区生活垃圾分类管理工作。

苏州市吴江区人民政府办公室

2019年3月29日

（此件公开发布）

2019年苏州市吴江区生活垃圾

分类处置工作行动方案

为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示精神，落实中央、省、市对生活垃圾分类工作的具体要求，进一步推进我区垃圾分类工作高质量发展，特制定2019年吴江区生活垃圾分类处置工作行动方案。

一、总体要求

全面贯彻落实中央和省、市关于生活垃圾分类工作的决策部署，不断提高政治站位，以全局思维统筹谋划生活垃圾分类工作，围绕“强富美高”新吴江建设，全面开展城乡生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输和分类处理体系，逐步形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，不断提升我区生活垃圾分类工作水平。

至2019年底，全区生活垃圾分类设施覆盖率达到95%以上，居民小区及农村生活垃圾分类基本实现全覆盖；餐厨垃圾、农贸市场有机垃圾收运处体系常态化运行；基本建立大件垃圾、园林绿化垃圾、建筑（装修）垃圾收运及处置体系。各区镇应结合本地实际情况，按照行动方案的目标要求，落实工作举措，制定区镇生活垃圾分类处置工作行动方案，推进各项工作稳步开展。

二、主要任务

（一）加快推进大分流体系建设，增强分类垃圾终端处置能力。

1．加快推进生活垃圾焚烧发电扩容建设项目。区城管局统筹协调项目进展，完成协议签订，督促项目公司按照既定时序稳步推进，完成立项、环评、稳评等前期工作。

2．加快推进建筑（装修）垃圾处置项目及临时堆放点建设。区城管局统筹协调项目进展，按照时序进度推进立项、稳评等前期工作，指导各区镇建立临时堆放点。各区镇按照建筑（装修）垃圾及大件垃圾日常产生量及“三治”工作进度统筹规划临时堆放点建设，根据实际需要配备相应的就地破碎设施，建立分类收运制度，拓展木料、砖石等可利用物料的分类处理渠道，助推减量工作开展。

3．建立餐厨废弃物收运处体系。餐厨废弃物处置项目按时推进，同时建立配套的收运体系，上半年完成建设并开展运营。各区镇配合做好相关宣传引导、执法检查等工作，确保项目顺利运营。

4．持续开展易腐垃圾就地处置工作。各区镇按照苏州市《关于加快推进我市易腐垃圾强制分类的指导意见》要求，建立健全农贸市场有机垃圾及农村易腐垃圾的收运体系，加强对就地处置点的日常检查考核工作，确保建成的就地处置点持续稳定运行。

5．完善园林绿化垃圾资源化利用体系。各区镇建立完善的园林绿化垃圾处置渠道，可结合实际情况，采取区域协作或单独建设的模式，新增必要的园林垃圾破碎设备，建立涵盖市政绿化垃圾及单位、小区等非市政绿化垃圾的收运制度，实现资源化处置。2019年10月起全面禁止园林绿化垃圾进入生活垃圾焚烧转运体系。

（二）继续拓展垃圾分类范围，加强源头分类管理。

1．推进垃圾分类小区全覆盖工作。各区镇继续推进垃圾分类扩面工作，2019年度实现分类小区全覆盖。同步开展四分类小区建设，总数不低于所辖小区总数的10%。加快“以物换物”信息化建设，优化原有兑换模式，推广采用与合作超市、自动贩卖机、网上商城等进行兑换的方式提高居民参与度。区住建局加强对各区镇物业管理工作的指导，各区镇将垃圾分类工作纳入对物业企业考核范畴并开展相关培训，推动全区物业企业积极参与垃圾分类工作；加强对物业管理项目的“双随机”抽查，结果计入物业企业信用信息。

2．推进农村生活垃圾分类全覆盖工作。各区镇按照“远近适宜，大小结合”的原则统筹规划新增处置站点建设，建立稳定的收运队伍，2019年度实现农村生活垃圾分类全覆盖。积极推进市场化运行管理，强化信息化管理和业务培训工作，优化完善农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置体系，确保分类工作取得实效。

3．推进生活垃圾强制分类工作。在党政机关、事业单位（包括学校、医院、科研文化、出版、广播电视等）、社团组织（包括协会、学会、联合会等）、公共场所管理单位（包括车站、机场、码头、体育场馆、演出场馆等）、相关企业（包括国有企业、宾馆、饭店、购物中心、超市、专业市场、农贸市场、农产品批发市场、商铺、商用写字楼等）、公共场所（包括主次干道、城市广场、旅游景点、环行步道、露天活动场所等）开展垃圾强制分类工作。各责任单位、各区镇要进一步调查摸底、分类指导、分类施策，着力进行查漏补缺、标准提升，确保分类质量和效果。要采取通报、处罚、追责等措施，倒逼公共机构和相关企业规范分类行为。各责任单位、各区镇年内至少形成1个先进示范案例。

4．集中力量开展分类示范片区建设。严格按照《苏州市城市生活垃圾分类示范片区验收办法（暂行）》要求，以“生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖”三个全覆盖要求开展示范片区建设。继续完善太湖新城（松陵镇）分类示范片区建设，新增吴江开发区（同里镇）分类示范片区建设，结合自身实际，做到有特色、有亮点、有成效。

（三）拓展创新试点，打造垃圾分类亮点项目。

1．提升党政机关、企事业单位示范引领作用。区机关事务管理中心、区财政局（国资办）将生活垃圾分类工作纳入党政机关、事业单位、国有企业的绩效考核，以制度推进工作开展。加强党政机关办公场所，特别是吴江大厦、各区镇管委会（政府）集中办公场所的垃圾分类工作，将垃圾分类纳入党建工作，发挥党组织及党员的先锋模范作用，强力推动分类工作取得实效。加强银行、医院、旅游景点、星级酒店、行政服务中心等对外窗口单位的分类管理，布设特色分类设施及分类知识站点，加强垃圾分类在公共场所的宣传。

2．加快推进“互联网+垃圾分类”模式试点。继续拓展“互联网+垃圾分类”试点，形成垃圾分类新时尚，提高青年群体参与垃圾分类积极性，营造普遍参与垃圾分类的良好氛围。各区镇选取部分小区开展试点，鼓励采用市场化模式引入专业服务公司，综合采用智能回收、上门服务等方式，升级兑换渠道。试点项目要加强过程管理，注重经验总结和数据评测，确保成效。

（四）加强监督考核，提升长效管理能力。

对分类对象及处理设施的日常管理、任务完成进度等通过区、镇两级考核以及采用第三方考核等方式进行。各区镇、各责任单位对辖区、条线内所有的分类对象及就地处理设施开展考核，根据《苏州市生活垃圾分类及减量考核奖励办法（2018版）》每季度开展一次，由区分类办进行随机抽查验收，在督查过程中及时发现问题，快速整改到位。

1．做好垃圾分类对象的日常考核工作。各区镇及责任单位对垃圾分类对象的设施配置、设施维护、分类投放、分类管理等情况进行考核，重点做好可回收物、有害垃圾、易腐垃圾的分类收运管理工作，并做好相关数据记录。

2．做好就地处理设施的运行管理工作。各区镇对农贸市场有机垃圾、园林绿化垃圾等各类就地处理项目要进行严格管控，包括收集运输、处置过程、资源化利用去向等方面，同时做好相关环保检测、数据统计等工作，确保各项设施的正常、稳定运行。

3．加强农村易腐垃圾的回收处置工作。各区镇对已开展垃圾分类的行政村，做好易腐垃圾的日常收运处置工作，落实激励措施及经费保障，不断提高农村生活垃圾分类收集率，提升分类实效。

4．加强垃圾分类专项回收处置工作。各区镇加强对废旧玻璃、泡沫等低值可回收物及有害垃圾的专项回收工作，按实统计及上报收运数量，做好暂存仓库的安全管理工作，不断完善相关的回收及处理体系，提高回收效率。

（五）深化宣传教育培训，形成良好社会氛围。

1．加大学校垃圾分类宣传力度。由区教育局牵头全面推进生活垃圾分类工作走进幼儿园和中小学校，开展系列生动活泼、简单易懂的宣传教育和引导活动，通过多种方式开展实践活动，形成“教育一个孩子、影响一个家庭、带动一个社会”的良性互动局面，促进一代人文明习惯的养成。

2．加强市民分类知识普及。由区委宣传部牵头，制定垃圾分类宣传方案，指导协调各类新闻媒体及各行业公共媒介广泛开展垃圾分类公益宣传，将垃圾分类宣传纳入讲文明树新风公益广告，充分利用汽车站、公交站、地铁、商业广场等公共场所大面积普及分类知识，将垃圾分类的宣传教育覆盖到城市每一个角落。城区范围内打造1处有规模的宣传阵地，供市民参观学习。各区镇充分利用环卫作业车辆、环卫设施、交通隔栏、工地围挡等外立面设置垃圾分类公益宣传广告，综合采用电子屏、横幅、海报、绿地宣传牌等方式在分类小区内加强宣传，营造浓厚的垃圾分类氛围。各区镇设置大型公益广告不少于3处，宣传示范小区不低于小区总数的10%，全年至少组织开展1次大型宣传活动，每月至少开展1次学校、单位或社区的互动实践活动，扩大垃圾分类知晓率及影响力。

3．开展各个层面的教育培训活动。由团区委牵头组织扩大志愿者队伍，对其进行业务培训，进学校、单位及社区开展宣讲活动。建立区、镇两级垃圾分类培训制度，通过专题讲座、参观实践等方式，开展垃圾分类培训，提高相关管理人员的技术水平和管理能力；对所辖区具体从事垃圾分类宣传引导、作业等相关人员开展具体业务、安全培训工作，提高相关人员业务能力及安全意识。各区镇年度业务及安全培训不少于2次。

三、工作要求

（一）提高政治站位，认识分类重要意义。垃圾分类是习近平总书记亲自过问、亲自部署的“关键小事”，要充分领会习近平总书记关于垃圾分类的重要指示精神，深刻理解垃圾分类工作是精神文明、物质文明、生态文明建设的关键体现；是改善广大人民群众生产生活和工作环境的核心内涵；是实现高质量发展，补齐生态环境保护工作短板，推动社会经济可持续发展的根本措施。要切实将推进生活垃圾分类工作放到打赢污染防治攻坚战的高度来加以认识，以对人民负责、对历史负责的态度积极开展生活垃圾分类工作，通过创新的举措、扎实的工作确保生活垃圾分类工作取得实效。

（二）加强组织领导，明确职责狠抓落实。区、镇各有关部门要切实发挥职能作用，把垃圾分类工作作为当前的重点工作来抓，完善工作机制，明确职责分工，加大推进力度，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。区垃圾分类领导小组成员单位要立足职能职责，系统化推进各项具体工作。各责任单位、各区镇要建立考核制度，做好日常监督考核，完善相关台账资料。各区镇健全分类管理机构，配备垃圾分类专职人员不少于2名，社区（行政村）配备专职人员不少于1名，按照计划稳步推进实施，确保全年各项任务完成。

（三）加大技术支撑，保障财政资金投入。区、镇两级要保障对生活垃圾分类体系、处理设施和监管能力建设等方面的财政投入，引入成熟可行且符合我区实际的新技术开展试点，并适当增加对运行、宣传等方面的资金投入，同时要确保市、区两级考核及补助经费的专款专用，为垃圾分类工作有效开展提供坚实可靠的资金保障。

附件：吴江区2019年生活垃圾分类处置工作任务分解表

附件

吴江区2019年生活垃圾分类处置工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全组织架构，制定方案文件。 | 制定区镇生活垃圾分类行动、宣传及考核方案。 | 各区镇 | 2019年4月 |
| 2 |  | 制定区级机关单位考核方案及垃圾分类融入党建工作方案。 | 区机关事务管理中心 |  |
| 3 |  | 制定学校垃圾分类宣传及考核方案。 | 教育局 |  |
| 4 |  | 制定新建或翻建住宅小区垃圾分类设施建设指导验收方案；指导各区镇将垃圾分类工作纳入对物业企业考核范畴；加强对物业项目的“双随机”抽查，结果计入物业企业信用信息。 | 住建局 |  |
| 5 |  | 制定卫生医疗机构、国有企业、银行系统、旅游景点、星级酒店、车站、公交枢纽、商场超市的垃圾分类实施及考核方案。 | 卫健委、财政局（国资办）、政府办（金融办）、文体广电和旅游局、交运局、商务局 |  |
| 6 | 加快推进大分流体系建设，增强分类垃圾终端处置能力。 | 加快推进生活垃圾焚烧发电扩容建设项目，按照时序进度，完成立项、环评、稳评等前期工作。 | 城管局、光大环保 | 2019年12月 |
| 7 |  | 加快推进建筑（装修）垃圾处置项目及临时堆放点建设。区城管局统筹协调项目进展，按照时序进度推进立项、稳评等前期工作，指导各区镇建立临时堆放点。各区镇统筹规划临时堆放点建设，根据实际配套相应的就地破碎设施，建立分类收运制度。 | 城管局、市政公用集团、苏州建筑材料再生资源公司、各区镇 | 2019年12月 |
| 8 |  | 建立餐厨废弃物收运处体系，上半年完成建设并开展运营。各区镇配合做好相关宣传引导、执法检查等工作，确保项目顺利运营。 | 城管局、光大环保、各区镇 | 2019年6月 |
| 9 |  | 持续开展易腐垃圾就地处置工作，建立健全农贸市场有机垃圾及农村易腐垃圾的收运体系，加强对就地处置点的日常检查考核工作，落实农贸市场主体责任，确保建成的就地处置点持续稳定运行。 | 各区镇、商务局、市场监管局、城管局 | 2019年12月 |
| 10 |  | 新增必要的园林垃圾破碎设备，建立完善的园林绿化垃圾收集、运输、处置体系。 | 各区镇 | 2019年6月 |
| 11 | 继续拓展垃圾分类范围，加强源头分类管理。 | 实现垃圾分类小区全覆盖，四分类小区不低于所辖小区总数的10%，分别为：吴江开发区（同里镇）10个、汾湖高新区（黎里镇）5个、吴江高新区（盛泽镇）6个、太湖新城（松陵镇）12个、七都镇2个、桃源镇2个、震泽镇3个、平望镇3个。建立“不同人员、不同车辆、不同要求、不同去向”的分类收运机制，杜绝混收混运。 | 各区镇 | 2019年10月 |
| 12 |  | 实现农村生活垃圾分类全覆盖。 | 各区镇 | 2019年10月 |
| 13 |  | 在党政机关、事业单位、社团组织、公共场所管理单位、相关企业及公共场所开展垃圾强制分类工作。各责任单位、各区镇年内至少形成1个先进示范案例。 | 各区镇，区机关事务管理中心、教育局、文体广电和旅游局、卫健委、财政局（国资办） | 2019年6月 |
| 14 |  | 按照“三个全覆盖”要求推进示范片区建设。继续完善太湖新城（松陵镇）分类示范片区建设，新增吴江开发区（同里镇）分类示范片区建设。 | 太湖新城（松陵镇）、吴江开发区（同里镇） | 2019年11月 |
| 15 | 拓展创新试点，打造垃圾分类亮点项目。 | 将生活垃圾分类工作纳入党政机关、事业单位、国有企业的绩效考核。加强党政机关办公场所，特别是吴江大厦、各区镇政府（管委会）集中办公场所的垃圾分类工作，发挥党组织及党员的先锋模范作用，强力推动分类工作取得实效。 | 各区镇，区机关事务管理中心、财政局（国资办）、机关事务管理中心 | 2019年8月 |
| 16 |  | 加强银行、医院、旅游景点、星级酒店、行政服务中心等对外窗口单位的分类管理，布设特色分类设施及分类知识站点，加强垃圾分类在公共场所的宣传。 | 银监办、卫健委、文体广电和旅游局、行政审批局 | 2019年6月 |
| 17 |  | 继续拓展“互联网+垃圾分类”试点，综合采用智能回收、上门收集等方式，升级兑换渠道。吴江开发区（同里镇）、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、太湖新城（松陵镇）不少于4个小区，七都镇、桃源镇、震泽镇、平望镇不少于2个小区。 | 各区镇 | 2019年10月 |
| 18 | 加强监督考核，提升长效管理能力。 | 做好分类小区、农村及就地处理设施的日常管理，分类收运处全过程，任务完成进度的考核工作。 | 各区镇、城管局、住建局 | 2019年12月 |
| 19 |  | 做好机关事业、学校、物业公司、车站、体育场馆、公共文化场馆、星级酒店、商场超市等公共机构及相关企业的垃圾分类督导考核工作。 | 相关责任单位 | 2019年12月 |
| 20 |  | 做好有害垃圾及低值可回收物的专项回收处置工作。 | 城管局、各区镇 | 2019年12月 |
| 21 | 深化宣传教育培训，形成良好社会氛围。 | 全面推进垃圾分类进校园。 | 教育局 | 2019年12月 |
| 22 |  | 制定垃圾分类宣传方案，指导协调各类新闻媒体及各行业公共媒介广泛开展垃圾分类公益宣传，将垃圾分类宣传纳入讲文明树新风公益广告，充分利用汽车站、公交站、地铁、商业广场等公共场所大面积普及分类知识，将垃圾分类的宣传教育覆盖到城市每一个角落。 | 宣传部 | 2019年10月 |
| 23 |  | 城区范围内打造1处有规模的宣传阵地，供市民参观学习。 | 太湖新城（松陵镇） | 2019年10月 |
| 24 |  | 充分利用环卫作业车辆、环卫设施、交通隔栏、工地围挡等外立面设置垃圾分类公益宣传广告，综合采用电子屏、横幅、海报、绿地宣传牌等方式在分类小区内加强宣传，营造浓厚的垃圾分类氛围。各区镇设置大型公益广告不少于3处，宣传示范小区不低于小区总数的10%。 | 各区镇、吴江文化传播有限公司 | 2019年10月 |
| 25 |  | 各区镇每年至少开展1次大型宣传活动，每月开展1次进学校、单位或社区的互动实践活动。 | 各区镇 | 2019年12月 |
| 26 |  | 各区镇配备至少2名，社区（行政村）配备至少1名分类专职人员。 | 各区镇 | 2019年4月 |
| 27 |  | 组织、培训志愿者队伍，进学校、社区及单位开展宣讲。 | 团区委 | 2019年12月 |
| 28 |  | 开展年度分类相关人员业务、安全培训不少于2次。 | 各区镇 | 2019年12月 |

抄送：区委各部委办局，区法院、检察院，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，区各人民团体。

苏州市吴江区人民政府办公室	2019年3月29日印发